## Slide 1: WHITCH FLIGHT
2014182027 유하영

## Slide 2
게임 컨셉
개발 범위
게임 실행 흐름
개발일정
목차

## Slide 3: 피하고! 격추시키고!
횡 스크롤 슈팅게임
간편한 조작
점차 어려워지는 난이도로 몰입감 형성
게임 컨셉

## Slide 4
개발 범위
 | 최소범위 | 추가범위
조작법 | 좌우 이동 (키보드) | 마우스 좌표로 좌우 이동
맵 | 스테이지 4단계 | 
난이도 | 정해진 거리범위를 넘어가면 스테이지 증가 스테이지가 올라갈수록 몬스터 체력, 속도 증가 | 보스 몬스터 체력 증가
사운드 | 배경음악, 타격, 몬스터 사망,게임오버 | 
UI | 좌측 상단 사냥 점수, 우측 상단 거리 점수 | 
애니메이션 | 캐릭터 ,몬스터 | 타격 시 이펙트, 사망 시 이펙트
적 AI | 일정 시간 랜덤으로 장애물이 떨어짐 (직전에 캐릭터의 위치를 읽은 뒤 그 위치로 수직하강) | 각 스테이지 종료 전 보스 출현(보스 공격패턴)

## Slide 5
개발 일정
1주차 | 리소스 수집과 사이즈 설정 ->100%
2주차 | 게임 시작화면 및 캐릭터 이동 구현 ->80%
3주차 | 게임 배경 및 캐릭터 애니메이션 구현 ->100%
4주차 | 탄환출력 구현 ->80%
5주차 | 몬스터 구현 및 충돌체크
6주차 | 스테이지 확장 및 밸런스 조절
7주차 | 이펙트 구현
8주차 | 사운드 구현 / 게임 오버 시 점수 환산 구현
9주차 | 밸런스 조정
10주차 | 최종 점검

## Slide 6
Github 커밋 통계

## Slide 7
자체 평가
평가항목 | 평가
발표자료에 포함할 내용을 다 포함했는가? | A
계획 대비 일정은 잘 지켰는가? | B
게임 프로토타입은 실행이 잘 되는가? | B
동영상의 화면과 소리 상태는 양호한가? | A